|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerenciador de Festas | | |
| TERMO DE ABERTURA  *PROJECT CHARTER* | | |
| Preparado por | Tomás Lacerda Rodrigues Rezende | Versão 1.0 |
| Aprovado por | Felipe Brandão Costa | 07/10/2015 |

* ***Título do projeto***

Gerenciador de Festas

* ***Resumo das condições do projeto***

O projeto é um gerenciador de festas, será desenvolvido para auxiliar a empresa Ateliê Celina Pinheiro na gerencia de tempo, data, clientes, temas de festas adquiridos e fornecedores.

A empresa é voltada para a realização de festas infantis, assim esse software visa gerenciar de uma forma de fácil entendimento características dessas festas, como por exemplo, a data da festa, o tema escolhido para festa, opcionais que foram escolhidos, como mesas e cadeiras extras, outros serviços, como fornecimento de doces e salgados, e a disponibilidade de horários para festas (é possível ter mais de uma festa por dia desde que os horários de organização das festas não coincidam).

Os principais problemas enfrentados pelo Ateliê Celina Pinheiro são gerenciar os horários das festas, pois às vezes são marcadas duas festas com horários muito próximos tornando difícil a organização e preparação de ambas, e a verificação de serviços adicionais que tenham sido solicitados, como por exemplo, o fornecimento de doces, e esses devem ser encomendados com antecedência para que estejam prontos para a festa.

O software Gerenciador de Festas irá solucionar ou auxiliar nesses problemas ao listar de forma clara as próximas festas e quais seus opcionais, e quando uma nova festa estiver sendo marcada, avisar se a nova festa coincide horários com alguma outra e quais são os dias disponíveis para a sua realização.

* ***Nome do gerente do projeto, suas responsabilidades e sua autoridade***

Felipe Brandão Costa é o gerente do projeto. Sua autoridade é de poder contratar, realizar compras e gerenciar o pessoal de acordo com seus próprios critérios.

* ***Necessidades básicas do trabalho a ser realizado***

Serão comprados os hardwares e softwares necessários para a realização do trabalho bem como o treinamento do pessoal da divisão e padronização de projetos .

* ***Descrição do projeto***
* ***Produto do projeto***

O produto final do projeto será um software que terá como funcionalidades, o cadastro de clientes, cadastro de temas e opcionais, criação de novas festas e outros recursos para gerenciamento de festas.

* ***Cronograma básico do projeto***

O projeto terá inicio em outubro de 2015 e a previsão inicial é que tenha duração de 2(dois) meses.

Para maiores detalhes consulte o documento .

GSI030-20152-FelipeBrandaoCosta- wbsOriginal .

* ***Estimativas iniciais de custo***

O orçamento estimado para esse projeto é de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais).

* ***Administração***
* ***Necessidade inicial de recursos***

A equipe será composta de 6 profissionais, sendo 1 gerente, 1 designer, 3 desenvolvedores e 1 analista.

Será necessario seis computadores e conexão à internet.

Outros equipamentos poderão ser adiquiridos de acordo com a necessidade da equipe.

* ***Necessidade de suporte pela organização***

Sendo um projeto isolado a organização irá suportar toda a necessidade externa à divisão.

* ***Controle e gerenciamento das informações do projeto***

As informações geradas no projeto serão armazenados no computador em documentos pdf e impresso em papel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| APROVAÇÕES | | |
| Felipe Brandão Costa | Assinatura | 07/10/2015 |